Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине «ТЭОПИ»

1. Этапы технико-экономического обоснования проекта.

2. Обоснование целесообразности разработки проекта.

3. Оценка конкурентоспособности в сравнении с аналогом.

4. Планирование комплекса работ по разработке темы и оценка трудоемкости.

5. Расчет затрат на разработку проекта.

6. Расчет эксплуатационных затрат.

7. Расчет показателя экономического эффекта.

8. Маркетинговое сопровождение разрабатываемого продукта.

Примеры тестовых заданий

- Для чего предназначена иерархическая структура работ по проекту?

- для определения списка работ;

- для оценки взаимосвязи и длительности работ;

- для упорядочения и определения общего содержания проекта;

- для составления расписания проекта.

- Для чего разрабатывается ТЭО ИКТ проекта?

- для наглядного отражения ситуации, складывающейся на предприятии в результате качественных или количественных изменений в его деятельности;

- для обоснования необходимости приобретения оборудования для реализации проекта;

- для планирования и отчета по финансам проекта;

- для планирования трудозатратности проекта.

- Какой области знаний в проектном управлении не существует?

- управление сроками;

- управление стоимостью;

- управление планированием;

- управление качеством.

- Что такое организационная структура проекта?

- деятельность, связанная с использованием, или созданием некоторой информационной технологии;

- последовательность фаз проекта, через которые он должен пройти для гарантированного достижения целей проекта;

- выделение ролей исполнителей, которые необходимы для реализации проекта, для определения взаимоотношений между ними и распределение ответственности за выполнение задач;

- структура распределения ресурсов под отдельные виды работ по проекту.

- Что из перечисленного не является требованием к цели проекта?

- краткость;

- полнота формулировки;

- достижимость;

- измеримость.

- К какой области знания проектного управления относится процесс тестирования программного продукта?

- управление содержанием;

- управление интеграцией;

- управление качеством;

- управление человеческими ресурсами.

- Чем определяется потребность в ресурсах, штатное расписание и организационная структура проекта?

- методом Гантта;

- трудоемкостью работ, отраженных в разработанной ранее ИСР;

- четким распределением ролей и ответственности;

- квалификацией персонала проекта.

- Что такое контрольные списки качества?

- метрики качества, которые определены для каждого этапа проекта на основании ожиданий заказчика;

- % настроек, соответствующих описанию проекта в документации;

- риски, возникающие из-за неверного определения качественных  результатов проекта;

- перечень требований к качеству ресурсов проекта.

- Что определяют функциональные границы проекта?

- все системы и существующие интерфейсы, которые связаны с реализацией ИТ-проекта или будут им затронуты;

- подразделения, которые должны участвовать в проекте;

- бизнес-направления и бизнес-процессы, охватываемые проектом автоматизации;

- территориальное распределение проекта.

- Какой метод для идентификации риска по проекту является наиболее удобным?

- метод Гантта;

- SWOT – анализ;

- метод Делфи;

- метод Кроуфорда.

- Что такое функция качества?

- инструмент для оценки качества проведенного тестирования ИТ-разработки;

- инструмент для работы с заказчиком, который позволяет встроить его требования в проект;

- инструмент для оценки квалификации участников проекта;

- инструмент для контроля хода исполнения проекта.

- Какие из перечисленных бизнес-выгод проекта являются наиболее определенными?

- измеримые;

- финансовые;

- количественные;

- качественные.

- Что не относится к эксплуатационным затратам по проекту?

- затраты на заработную плату с отчислениями;

- затраты на материалы и машинные носители;

- затраты на оборудование;

- затраты на силовую энергию.

- Что определяют технологические границы проекта?

- все системы и существующие интерфейсы, которые связаны с реализацией ИТ-проекта или будут им затронуты;

- подразделения, которые должны участвовать в проекте;

- бизнес-направления и бизнес-процессы, охватываемые проектом автоматизации;

- территориальное распределение проекта.

- Для обеспечения контроля и управления рисками на этапе планирования проекта разрабатывают?

- план контроля качества;

- контрольные списки событий;

- план реагирования на риски;

- расписание проекта.

- От чего зависит степень детализации операций проекта?

- от количества конечных пользователей;

- от количества участников проекта;

- от количества контрольных событий;

- от объема имеющихся ресурсов.

- Как называется весь перечень работ, запланированных для выполнения проекта?

- список операций;

- план управления проектом;

- список контрольных событий;

- план управления рисками проекта.

- Для чего используется план работ по проекту?

- для выявления отклонений фактических сроков выполнения операция от плановых;

- для сравнения хода выполнения нескольких проектов одновременно;

- для определения задач проекта;

- для определения ограничений на ресурсы.

- На каком этапе проекта выполняется анализ бизнес-процессов?

- проектирование;

- планирование;

- разработка и внедрение;

- эксплуатация и поддержка.

- Что является ключевым фактором, предопределяющим успех реализации проекта?

- мотивация участников и членов проектной группы;

- наличие спонсора у проекта;

- компетентный состав команды проекта;

- привлечение конечных пользователей к работе над проектом.

Краткие методические указания.

Промежуточный тест проводится в электронной форме во время последнего в учебном периоде практического занятия. Тест состоит из 20 тестовых заданий. На выполнение теста отводится 20 минут. Во время проведения теста использование литературы и других информационных ресурсов допускается только по предварительному согласованию с преподавателем.

Критерии оценки.

| № | Баллы | Описание |
| --- | --- | --- |
| 5 | 19–20 | Процент правильных ответов от 95% до 100% |
| 4 | 16–18 | Процент правильных ответов от 80 до 94% |
| 3 | 13–15 | Процент правильных ответов от 65 до 79% |
| 2 | 9–12 | Процент правильных ответов от 45 до 64% |
| 1 | 0–8 | Процент правильных ответов менее 45% |